AIStart360.app

МАСТЕР-ПРОМПТ ДЛЯ AI-АГЕНТОВ

Фаза 1: Исправление критических ошибок + построение Backend

На основе Full Audit Report v1.0 • 29 марта 2026

# 0. Контекст и правила для AI-агентов

Обязательно прочитать перед выполнением Ты — senior fullstack AI-агент (Claude Code / Cursor). Твоя задача — превратить текущую заглушку (Next.js + localStorage) в production-ready SaaS-платформу на реальном backend. Порядок работы строгий: сначала безопасность и данные, потом страницы, потом логика. Не трогай то, что не сломано. После каждого шага — коммит с осмысленным сообщением.

Рабочая директория: /Users/ansarisenoff/AIST-Diagnostic

- Supabase Project ID: epcdaotfcewcbqzpnwzd (ap-southeast-2)

- Tech stack: Next.js 15 App Router, Supabase (PostgreSQL + Auth + RLS), Tailwind CSS, shadcn/ui, Zustand, Vercel

- Важно: users.id — тип TEXT (не UUID). Все FK ссылающиеся на него — тоже TEXT

- Суммарно обнаружено 14 проблем: 4 Critical, 4 High, 4 Medium, 2 Low

Принцип работы Каждый шаг = один атомарный PR / коммит. Не смешивай задачи. Если сомневаешься в структуре БД — сначала запроси information_schema. Никогда не дропай таблицы без явного подтверждения.

# 1. Карта проблем из аудита

Все 14 проблем, ранжированные по приоритету. Фаза 1 закрывает Critical + High. Medium/Low — в Фазе 2.

| Проблема | Приоритет | Трудоёмкость | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/10 страниц возвращают 404 | CRITICAL | 3–5 дней | Sprint 1 |
| Отсутствие backend (всё в localStorage) | CRITICAL | 7–10 дней | Sprint 1 |
| Пароли в base64 (btoa), нет шифрования | CRITICAL | 1 день | Sprint 1 |
| Форма входа не работает headless | CRITICAL | 0.5 дня | Sprint 1 |
| RBAC: маршрутизация по ролям сломана | HIGH | 2 дня | Sprint 2 |
| Все данные hardcoded (mock) | HIGH | 5–7 дней | Sprint 2 |
| OAuth Google/LinkedIn не работает | HIGH | 1.5 дня | Sprint 2 |
| Настройки показывают чужой email | HIGH | 0.5 дня | Sprint 2 |
| 'Забыли пароль' — пустая страница | MEDIUM | 1 день | Sprint 3 |
| Регистрация без верификации email | MEDIUM | 1.5 дня | Sprint 3 |
| Нет состояний загрузки (skeletons) | MEDIUM | 1 день | Sprint 3 |
| Нет Error Boundaries | MEDIUM | 0.5 дня | Sprint 3 |
| Low: SEO мета-теги отсутствуют | LOW | 0.5 дня | Sprint 4 |
| Low: Мобильная адаптация неполная | LOW | 2 дня | Sprint 4 |

# 2. SPRINT 1 — Безопасность и Backend

Срок: 10 рабочих дней • Агент: Claude Code + Supabase MCP

Цель Sprint 1 Полностью устранить все 4 критических уязвимости. Результат: работающий auth через Supabase, реальная база данных, middleware защиты маршрутов, и стартовые страницы из навигации.

## ЗАДАЧА S1-01: Supabase Auth — замена localStorage

Текущее состояние: пароли в btoa(), сессии в localStorage, нет сервера.

Промпт для агента Ты работаешь в проекте Next.js 15 App Router (/Users/ansarisenoff/AIST-Diagnostic). ЗАДАЧА: Полностью заменить самописную auth-систему (localStorage + btoa) на Supabase Auth. ШАГ 1 — Установи зависимости: npm install @supabase/supabase-js @supabase/ssr ШАГ 2 — Создай файлы: - /lib/supabase/client.ts (createBrowserClient) - /lib/supabase/server.ts (createServerClient для Server Components) - /lib/supabase/middleware.ts (createServerClient для Middleware) ШАГ 3 — Обнови middleware.ts в корне: Используй updateSession() паттерн из @supabase/ssr. Добавь защиту маршрутов: /dashboard/*, /client/*, /admin/*, /expert/* — требуют авторизации. Редирект неавторизованных на /login. ШАГ 4 — Перепиши /app/(auth)/login/page.tsx: Используй supabase.auth.signInWithPassword(). Убери все вызовы btoa/atob и localStorage. Добавь обработку ошибок с понятными сообщениями пользователю. ШАГ 5 — Перепиши /app/(auth)/register/page.tsx: Используй supabase.auth.signUp() с emailRedirectTo для верификации. ШАГ 6 — Создай /app/auth/callback/route.ts: Обработчик для email-верификации (exchangeCodeForSession). ШАГ 7 — Удали старый auth-store Zustand и все зависимости от localStorage для auth. ENV переменные (должны быть в .env.local): NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://epcdaotfcewcbqzpnwzd.supabase.co NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=[из Supabase Dashboard] SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=[только для server-side, никогда не в клиент] ВАЖНО: users.id в БД — тип TEXT. При создании профиля пользователя сохраняй auth.user.id.toString(). После завершения: git commit -m "feat: replace localStorage auth with Supabase Auth"

## ЗАДАЧА S1-02: Создание реальных страниц (устранение 404)

9 из 10 пунктов меню ведут на 404. Создаём минимально рабочие страницы-заглушки с правильной структурой.

Промпт для агента ЗАДАЧА: Создать 9 отсутствующих страниц клиентского портала. Для каждой страницы создай файл по указанному пути. Каждая страница должна: - Иметь реальный layout с заголовком, хлебными крошками - Показывать skeleton/loading state как placeholder (не пустую страницу) - Быть защищена middleware (авторизация обязательна) - Иметь comment TODO для последующего наполнения данными СТРАНИЦЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ: 1. /app/(portal)/gri/page.tsx — GRI Index Dashboard 2. /app/(portal)/scanner/page.tsx — AI Scanner (форма опроса) 3. /app/(portal)/market/page.tsx — Market Intelligence 4. /app/(portal)/competitors/page.tsx — Конкуренты 5. /app/(portal)/point-a/page.tsx — Point A (текущее состояние) 6. /app/(portal)/point-b/page.tsx — Point B (целевое состояние) 7. /app/(portal)/insights/page.tsx — Инсайты и рекомендации 8. /app/(portal)/metrics/page.tsx — Метрики 9. /app/(portal)/pulse/page.tsx — GRI Pulse Для каждой страницы — минимальный шаблон: export default function PageName() { return ( <div className="p-6"> <h1 className="text-2xl font-bold mb-4">Название раздела</h1> <div className="animate-pulse bg-gray-100 rounded-lg h-64 flex items-center justify-center"> <p className="text-gray-400">Данные загружаются...</p> </div> </div> ) } После создания всех страниц: git commit -m "feat: create all 9 missing portal pages (fix 404s)"

## ЗАДАЧА S1-03: Supabase Database Schema

Создаём реальную схему БД через Supabase MCP. Текущие 12 таблиц — проверить и расширить.

Промпт для агента (Supabase MCP) ЗАДАЧА: Проверить текущую схему и добавить недостающие таблицы. ШАГ 1 — Проверь текущую схему: SELECT table_name, column_name, data_type FROM information_schema.columns WHERE table_schema = 'public' ORDER BY table_name, ordinal_position; ШАГ 2 — Проверь RLS: SELECT tablename, rowsecurity FROM pg_tables WHERE schemaname = 'public'; ШАГ 3 — Если отсутствуют, создай через apply_migration: МИГРАЦИЯ: 001_core_profiles CREATE TABLE IF NOT EXISTS profiles ( id TEXT PRIMARY KEY, -- совпадает с auth.users.id (TEXT, не UUID!) email TEXT UNIQUE NOT NULL, full_name TEXT, role TEXT NOT NULL DEFAULT 'client' CHECK (role IN ('admin','expert','owner','client')), org_id TEXT REFERENCES organizations(id), created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); ALTER TABLE profiles ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY "users_own_profile" ON profiles FOR ALL USING (auth.uid()::TEXT = id); МИГРАЦИЯ: 002_gri_assessments CREATE TABLE IF NOT EXISTS gri_assessments ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), org_id TEXT NOT NULL REFERENCES organizations(id), assessor_id TEXT NOT NULL REFERENCES profiles(id), status TEXT DEFAULT 'draft' CHECK (status IN ('draft','in_review','completed')), gri_score NUMERIC(5,2), block_scores JSONB DEFAULT '{}', created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), completed_at TIMESTAMPTZ ); ALTER TABLE gri_assessments ENABLE ROW LEVEL SECURITY; МИГРАЦИЯ: 003_gri_answers CREATE TABLE IF NOT EXISTS gri_answers ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), assessment_id UUID NOT NULL REFERENCES gri_assessments(id) ON DELETE CASCADE, question_id TEXT NOT NULL, block_id TEXT NOT NULL, answer_value NUMERIC, answer_text TEXT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); ALTER TABLE gri_answers ENABLE ROW LEVEL SECURITY; После миграций запусти get_advisors с type='security' для проверки RLS. git commit -m "feat: add core database schema with RLS policies"

## ЗАДАЧА S1-04: Middleware и RBAC

Промпт для агента ЗАДАЧА: Реализовать полноценный RBAC в middleware. Создай /middleware.ts: import { createServerClient } from '@supabase/ssr' import { NextResponse } from 'next/server' const ROLE_ROUTES: Record<string, string[]> = { admin: ['/admin', '/dashboard', '/portal'], expert: ['/expert', '/dashboard', '/portal'], owner: ['/dashboard', '/portal'], client: ['/client', '/portal'], } export async function middleware(request) { // 1. Создай Supabase client через cookies // 2. Получи сессию: supabase.auth.getUser() // 3. Если нет сессии -> redirect /login // 4. Получи роль из profiles таблицы по user.id // 5. Проверь доступ к текущему пути по ROLE_ROUTES // 6. Если нет доступа -> redirect /unauthorized // 7. Добавь роль в request headers для использования в компонентах } export const config = { matcher: ['/dashboard/:path*', '/admin/:path*', '/expert/:path*', '/client/:path*', '/portal/:path*'] } git commit -m "feat: implement RBAC middleware with role-based route protection"

# 3. SPRINT 2 — Реальные данные и UI-исправления

Срок: 7 рабочих дней • Агент: Claude Code + Cursor

Цель Sprint 2 Заменить все hardcoded mock-данные на реальные запросы к Supabase. Исправить OAuth. Устранить все HIGH-проблемы.

## ЗАДАЧА S2-01: Замена mock-данных на Supabase queries

Промпт для агента ЗАДАЧА: Устранить hardcoded данные в Dashboard и всех виджетах. Для каждого компонента с hardcoded данными: 1. Найди все места с захардкоженными числами (выручка, клиенты, GRI, метрики) 2. Создай Server Component или API Route для получения данных 3. Замени на реальный запрос к Supabase ПРИМЕР ЗАМЕНЫ для Dashboard: // БЫЛО (hardcoded): const revenue = 84200000 const clients = 48 // СТАЛО (реальные данные): const supabase = createServerClient(...) const { data: org } = await supabase .from('organizations') .select('*, gri_assessments(*)') .eq('id', user.org_id) .single() ПРИОРИТЕТ КОМПОНЕНТОВ: 1. Dashboard/Overview — KPI карточки 2. GRI Index страница — scores по блокам 3. Список клиентов (для admin/expert) 4. Settings страница — email пользователя (критично: показывает чужой email!) Для Settings: const { data: profile } = await supabase.from('profiles').select('*').eq('id', user.id).single() // Используй profile.email, а не hardcoded строку git commit -m "feat: replace all mock data with Supabase real queries"

## ЗАДАЧА S2-02: OAuth Google (Supabase)

Промпт для агента ЗАДАЧА: Подключить Google OAuth через Supabase Auth. ШАГ 1 — В Supabase Dashboard: Authentication > Providers > Google Включи Google, добавь Client ID и Client Secret из Google Console. Authorized redirect URI: https://epcdaotfcewcbqzpnwzd.supabase.co/auth/v1/callback ШАГ 2 — В коде замени z-ai-web-dev-sdk кнопку: const handleGoogleLogin = async () => { const supabase = createBrowserClient(...) await supabase.auth.signInWithOAuth({ provider: 'google', options: { redirectTo: `${window.location.origin}/auth/callback` } }) } ШАГ 3 — Убери импорт z-ai-web-dev-sdk полностью из проекта. git commit -m "feat: implement Google OAuth via Supabase Auth"

# 4. SPRINT 3 — UX, Error Handling, Email

Срок: 5 рабочих дней

## ЗАДАЧА S3-01: Error Boundaries и Skeleton States

Промпт для агента ЗАДАЧА: Добавить error.tsx, loading.tsx, и глобальный error boundary. ШАГ 1 — Создай /app/error.tsx: 'use client' export default function Error({ error, reset }) { return ( <div className="flex flex-col items-center justify-center min-h-screen p-8"> <h2 className="text-xl font-semibold mb-4">Что-то пошло не так</h2> <p className="text-gray-500 mb-6">{error.message}</p> <button onClick={reset} className="px-4 py-2 bg-blue-600 text-white rounded-lg"> Попробовать снова </button> </div> ) } ШАГ 2 — Создай /app/global-error.tsx (аналогично) ШАГ 3 — Для каждой страницы в /app/(portal)/ создай loading.tsx: export default function Loading() { return ( <div className="p-6 space-y-4 animate-pulse"> <div className="h-8 bg-gray-200 rounded w-1/3" /> <div className="h-64 bg-gray-100 rounded-lg" /> </div> ) } git commit -m "feat: add error boundaries and skeleton loading states"

## ЗАДАЧА S3-02: Password Reset через Resend

Промпт для агента ЗАДАЧА: Реализовать восстановление пароля (сейчас пустая страница). ШАГ 1 — /app/(auth)/forgot-password/page.tsx: Форма с полем email. При submit: await supabase.auth.resetPasswordForEmail(email, { redirectTo: `${origin}/auth/reset-password` }) Показать: "Проверьте почту — мы отправили ссылку для сброса пароля" ШАГ 2 — /app/auth/reset-password/route.ts или page.tsx: Принять code из URL, показать форму нового пароля. await supabase.auth.updateUser({ password: newPassword }) ШАГ 3 — Email шаблоны: В Supabase Dashboard > Auth > Email Templates настрой шаблон на русском языке. git commit -m "feat: implement password reset flow with Supabase + Resend"

# 5. Общий план реализации

10-недельный roadmap от текущего состояния к полноценному MVP.

| Sprint | Фокус | Ключевые задачи | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (10 дн.) | Security + Backend Foundation | Supabase Auth, удаление btoa/localStorage, 9 страниц 404, RBAC middleware, core DB schema | Вход работает, 404 нет, пароли в Supabase |
| Sprint 2 (7 дн.) | Real Data + HIGH fixes | Замена mock-данных, OAuth Google, fix Settings email, реальные Supabase queries | Dashboard показывает реальные данные |
| Sprint 3 (5 дн.) | UX Quality + Email | Error boundaries, Skeletons, Password reset, Email верификация | Нет 'белых экранов', reset пароля работает |
| Sprint 4 (3 дн.) | Polish + SEO + Mobile | SEO мета-теги, responsive fixes, Vercel deploy проверка | Lighthouse >= 80, мобильная версия ок |
| Sprint 5–8 (4–6 нед.) | GRI Engine + AI Scanner | Детерминированный GRI scoring, 150+ вопросов формы, n8n оркестрация, PDF отчёты | GRI Score считается по реальным ответам |

# 6. Чеклист Definition of Done — Фаза 1

Как использовать Отмечай каждый пункт после PR. Только когда весь список ниже закрыт — Фаза 1 считается завершённой и можно переходить к новым функциям.

### Безопасность

- [ ] Нет ни одного вызова btoa() / atob() в auth-логике

- [ ] Нет данных аутентификации в localStorage

- [ ] Supabase Auth работает: вход, выход, сессия

- [ ] Email верификация при регистрации

- [ ] Password reset по email работает

- [ ] .env.local содержит все секреты, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY только server-side

### Страницы и маршрутизация

- [ ] Все 9 страниц из навигации открываются (нет 404)

- [ ] Middleware защищает все приватные маршруты

- [ ] RBAC: каждая роль видит только свои разделы

- [ ] /settings показывает email текущего авторизованного пользователя

### Данные

- [ ] Нет hardcoded чисел в Dashboard KPI

- [ ] Все таблицы в Supabase имеют RLS

- [ ] Error boundaries на всех страницах

- [ ] Skeleton loading states при загрузке

### Deploy

- [ ] Приложение деплоится на Vercel без ошибок

- [ ] Health check: все ключевые страницы открываются

- [ ] Google OAuth работает на production URL

# 7. Быстрый старт — как запустить агента

Скопируй следующий мастер-промпт и передай его напрямую в Claude Code или Cursor в режиме Agent.

МАСТЕР-ПРОМПТ (копируй целиком в Claude Code) Ты — senior fullstack engineer. Проект: AIStart360.app. Рабочая директория: /Users/ansarisenoff/AIST-Diagnostic Tech: Next.js 15 App Router + Supabase (epcdaotfcewcbqzpnwzd) + Tailwind + shadcn/ui РЕЖИМ РАБОТЫ: Выполняй задачи последовательно. После каждой задачи — git commit. Не смешивай задачи. Перед любыми изменениями БД — сначала читай schema через information_schema. ЗАДАЧА 1 (КРИТИЧЕСКАЯ): Замени auth. - Удали: btoa/atob, localStorage auth, z-ai-web-dev-sdk - Установи: @supabase/supabase-js @supabase/ssr - Создай: /lib/supabase/client.ts, /lib/supabase/server.ts, /lib/supabase/middleware.ts - Перепиши: login page, register page, middleware.ts - Добавь: /app/auth/callback/route.ts ЗАДАЧА 2 (КРИТИЧЕСКАЯ): Создай 9 недостающих страниц. /gri, /scanner, /market, /competitors, /point-a, /point-b, /insights, /metrics, /pulse Минимальный layout с заголовком и skeleton placeholder. ЗАДАЧА 3 (КРИТИЧЕСКАЯ): DB Schema. Через Supabase MCP: проверь схему, добавь profiles, gri_assessments, gri_answers с RLS. users.id = TEXT тип! ЗАДАЧА 4 (КРИТИЧЕСКАЯ): RBAC Middleware. Защита маршрутов по ролям: admin/expert/owner/client. После выполнения всех 4 задач — доложи статус с перечнем созданных файлов.

AIStart360.app • Internal Engineering Document • v1.0 • 29 марта 2026