AIStart360.app MASTER IMPLEMENTATION PROMPT Полное техническое задание для vibecode-команды из 3 человек Версия 1.0 ¦ Апрель 2025 ¦ Confidential

## 0. КОНТЕКСТ ПРОЕКТА И ЗАДАЧА ДЛЯ AI-АГЕНТА

🎯 ГЛАВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ AI-АГЕНТА (Claude Code / Cursor) Ты — ведущий инженер на проекте AIStart360.app. Твоя задача: изучить репозиторий, все файлы технического задания, план реализации и аудит инструментов — и выдать ЕДИНЫЙ, ПОЛНЫЙ, ИСПОЛНЯЕМЫЙ план реализации платформы бизнес-диагностики. Никаких заглушек, никаких «TODO позже». Всё продумано до конца.

### Репозиторий и входные файлы

AI-агент обязан начать работу с изучения следующих источников:

▸  GitHub репозиторий:  https://github.com/TechNomadJourneyMan/AIStart360.app_ClientSuperSystemHyperApp

▸  Файл плана:  implementation_plan.md  (прилагается в контексте)

▸  Аудит инструментов:  tool_audit_aistart360.md  (прилагается в контексте)

▸  Данный документ:  AIStart360_MasterPrompt_VibecodeTeam.docx

⚠️ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД ЛЮБЫМ КОДОМ 1) Клонируй репо и прочитай ВСЕ файлы в корне и /src. 2) Прочитай оба .md файла целиком. 3) Составь карту существующего кода. 4) Только после этого — пиши или редактируй код.

## 1. ЧТО МЫ СТРОИМ: ОПИСАНИЕ ПЛАТФОРМЫ

AIStart360.app — это multi-tenant B2B SaaS платформа для автоматизированной бизнес-диагностики МСБ. Платформа принимает данные от клиента (анкеты, документы, финансовые таблицы), прогоняет их через Multi-Agent AI Pipeline и возвращает структурированный отчёт с GRI Score, рисками, рекомендациями и 90-дневным планом.

### Три ключевых потока данных

| Поток | Вход | Процесс | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| Intake | Анкета, PDF, Excel | Валидация + парсинг | Нормализованный JSON в Supabase |
| AI Pipeline | Нормализованный JSON + RAG | 3 AI-агента (Validation → Analytics → Report) | GRI Score + Draft Report JSON |
| Delivery | Approved Report JSON | WeasyPrint PDF + Resend email | Branded PDF клиенту |

## 2. УТВЕРЖДЁННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Стек зафиксирован. AI-агент НЕ предлагает замены без явного запроса:

| Слой | Инструмент | Версия / Конфиг | Критическая заметка |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js App Router | v15 | Только Server Components где возможно |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | latest | Шрифты: Bricolage Grotesque, DM Sans, JetBrains Mono |
| State | Zustand | latest | Без Redux, без Context API для глобального стейта |
| Backend DB | Supabase (PostgreSQL) | ap-southeast-2 | Project ID: epcdaotfcewcbqzpnwzd |
| Auth | Supabase Auth | — | users.id тип TEXT — не UUID! Все FK должны быть TEXT |
| Orchestration | n8n (self-hosted) | latest | Workflow-first: вся бизнес-логика через n8n |
| AI (primary) | Claude Sonnet 4.x | claude-sonnet-4-5 | Через Anthropic API; GRI Score — детерминированный код, НЕ LLM |
| AI (fallback) | GPT-4o | — | Только при недоступности Anthropic API |
| Hosting | Vercel | — | Auto-deploy из main ветки |
| Email | Resend | — | Для доставки отчётов |
| PDF | WeasyPrint | Python | В отдельном Docker-контейнере |
| Monitoring | Langfuse | — | Трекинг всех LLM-вызовов |
| Web Scraping | Firecrawl | — | Для обогащения данных (МСБ профиль) |

🔴 АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРИНЦИП #1 — GRI Score GRI Score Engine ОБЯЗАН быть детерминированным кодом (TypeScript/Python). LLM используется ТОЛЬКО для нарративной интерпретации и рекомендаций. Нельзя просить AI «посчитай GRI» — только «объясни этот GRI Score».

🔴 АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРИНЦИП #2 — users.id В Supabase таблице users поле id имеет тип TEXT (не UUID). ВСЕ внешние ключи в других таблицах, ссылающиеся на users.id, ОБЯЗАНЫ быть типа TEXT. Это уже проверено через information_schema. Нарушение вызовет каскадные ошибки RLS.

## 3. СХЕМА БАЗЫ ДАННЫХ (12 таблиц)

Все 12 таблиц уже мигрированы в Supabase с включённым RLS. AI-агент работает с существующей схемой и дополняет её при необходимости через именованные миграции (v2_NN_name).

| Таблица | Назначение | Ключевые поля | RLS |
| --- | --- | --- | --- |
| tenants | Мультитенантность | id, name, plan, settings | ✅ |
| users | Пользователи (id: TEXT!) | id TEXT, tenant_id, role, email | ✅ |
| clients | Клиенты МСБ | id, tenant_id, owner_id TEXT | ✅ |
| diagnostic_runs | Запуски диагностики | id, client_id, status, pipeline_state | ✅ |
| document_chunks | RAG чанки | id, run_id, embedding vector(1536) | ✅ |
| agent_results | Результаты AI-агентов | id, run_id, agent_name, payload JSON | ✅ |
| gri_reports | GRI отчёты | id, run_id, gri_score, dimensions JSON | ✅ |
| hitl_reviews | HITL очередь | id, run_id, expert_id TEXT, status | ✅ |
| expert_annotations | Аннотации экспертов | id, review_id, section, annotation | ✅ |
| report_deliveries | Доставка PDF | id, run_id, pdf_url, sent_at | ✅ |
| audit_log | Аудит событий | id, user_id TEXT, action, metadata | ✅ |
| quality_flags | Флаги качества | id, run_id, flag_type, severity | ✅ |

### Правило миграций

-- Пример именованной миграции

-- Файл: supabase/migrations/v2_13_add_firecrawl_cache.sql

-- Проверь существование перед созданием:

SELECT column_name, data_type FROM information_schema.columns

WHERE table_name = 'diagnostic_runs';

## 4. RBAC: 3 РОЛИ И ПРАВА ДОСТУПА

| Роль | Доступ к данным | Может запускать диагностику | Может одобрять HITL | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| client (Owner) | Только своя org | ✅ Да | ❌ Нет | ❌ Нет |
| expert | Назначенные кейсы | ❌ Нет | ✅ Да | ❌ Нет |
| admin | Все org в тенанте | ✅ Да | ✅ Да | ✅ Да |

### RBAC middleware (Next.js)

// middleware.ts — обязательный файл

import { createMiddlewareClient } from '@supabase/auth-helpers-nextjs';

export async function middleware(req: NextRequest) {

const res = NextResponse.next();

const supabase = createMiddlewareClient({ req, res });

const { data: { session } } = await supabase.auth.getSession();

if (!session) return NextResponse.redirect('/login');

// Проверяем роль из JWT claims

const role = session.user.app_metadata?.role;

if (req.nextUrl.pathname.startsWith('/admin') && role !== 'admin')

return NextResponse.redirect('/403');

return res;

}

## 5. MULTI-AGENT AI PIPELINE (3 агента MVP)

Принцип «Reduce before scaling»: MVP использует 3 агента вместо первоначальных 10. Расширение — после Product-Market Fit.

| Агент | Задача | Входные данные | Инструменты | Выходные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agent-1: Validation | Проверка полноты данных | Raw intake JSON | Schema validator, Firecrawl (опц.) | Validated JSON + missing_fields[] |
| Agent-2: Analytics | Финансовый + рыночный анализ | Validated JSON + RAG chunks | GRI Calculator (код!), vector search | dimensions_scores{}, hypotheses[] |
| Agent-3: Report Gen | Генерация нарратива отчёта | GRI scores + dimensions + hypotheses | Claude Sonnet API | report_sections{}, recommendations[] |

📌 Оркестрация через n8n Все агенты вызываются через n8n Workflow. Каждый агент = отдельный n8n workflow с Webhook-триггером. Статусы сохраняются в diagnostic_runs.pipeline_state (JSON). n8n использует Wait node перед HITL.

## 6. n8n WORKFLOWS: СТРУКТУРА

### WF-A: Intake Trigger

Триггер: POST /webhook/intake | Действия: валидация → сохранение в diagnostic_runs → вызов WF-B

### WF-B: Document Processing

Триггер: вызов из WF-A | Действия: pdf-parse / xlsx parsing в Next.js → chunking → pgvector embedding → вызов WF-C

### WF-C v2: GRI Diagnostics (основной)

Триггер: вызов из WF-B | Действия: Agent-1 → Agent-2 (GRI Score код) → Agent-3 (нарратив) → Wait → HITL → WF-D

### WF-D: Report Delivery

Триггер: HITL approval webhook | Действия: WeasyPrint PDF → Supabase Storage → Resend email → статус complete

// Пример: n8n HTTP Request node вызывает Next.js GRI Calculator

POST https://aistart360.app/api/internal/gri-calculate

Headers: { 'x-internal-key': process.env.INTERNAL_API_KEY }

Body: { run_id, validated_data }

// Next.js API route возвращает: { gri_score, dimensions, confidence }

## 7. HUMAN-IN-THE-LOOP (HITL) FLOW

| Шаг | Компонент | Действие | Следующий шаг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | n8n WF-C | Wait node — пауза после Agent-3 | Уведомление эксперту |
| 2 | Resend / Slack | Email эксперту: «Новый кейс на ревью» | Эксперт открывает Dashboard |
| 3 | Next.js /expert/review/[runId] | Просмотр Draft Report, аннотации, правки | Нажатие «Approve» или «Request Changes» |
| 4 | Next.js API | POST /api/hitl/approve → обновление hitl_reviews | Вызов n8n resume webhook |
| 5 | n8n WF-C Resume | Продолжение после Wait node → WF-D | Генерация PDF и доставка |

## 8. РАЗДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ: КОМАНДА ИЗ 3 ЧЕЛОВЕК

💡 Принцип распределения Каждый участник — полноценный AI-assisted инженер (vibecode подход). Работает с Claude Code / Cursor. Коммуникация через GitHub Issues + Slack. Ветки: feature/[name] → PR → review → merge в dev → merge в main (Vercel auto-deploy).

### 👤 Участник 1: Backend & AI Pipeline Lead

| Зона | Задачи | Выход |
| --- | --- | --- |
| Supabase / DB | Миграции v2_13+, RLS политики, индексы для pgvector | 12+ таблиц + RLS working |
| n8n Workflows | WF-A, WF-B, WF-C, WF-D реализация и отладка | 4 рабочих workflow |
| AI Agents | Промпты для Agent-1,2,3; GRI Calculator на TypeScript | Детерминированный GRI code |
| API Routes | /api/diagnostics/trigger, /api/internal/gri-calculate, /api/hitl/* | Все внутренние API |
| WeasyPrint | Docker контейнер PDF сервиса + Supabase Storage upload | PDF delivery working |

### 👤 Участник 2: Frontend & Client Portal Lead

| Зона | Задачи | Выход |
| --- | --- | --- |
| Auth | Supabase Auth интеграция, замена localStorage/btoa, Google OAuth | Secure session management |
| 9 Missing Pages | Создание всех страниц с 404 (из аудита): dashboard, intake, results, profile... | 0 ошибок 404 |
| Intake Form | Многошаговая форма (GRI intake), валидация Zod, прогресс-бар | Working multi-step form |
| Client Dashboard | GRI Gauge, metrics cards, history, PDF download, Recharts | Interactive dashboard |
| Design System | Global tokens (Bricolage + DM Sans), компоненты shadcn/ui, dark mode | Design system complete |

### 👤 Участник 3: Expert Portal, DevOps & QA Lead

| Зона | Задачи | Выход |
| --- | --- | --- |
| Expert UI | HITL Review page, аннотации, approve/reject, очередь кейсов | Expert portal working |
| Admin Panel | Управление пользователями, тенантами, GRI настройками | Admin panel complete |
| Vercel Deploy | CI/CD pipeline, env variables, preview deployments, edge functions | Auto-deploy working |
| Monitoring | Langfuse интеграция, error boundaries, Sentry (если нужно) | Observability stack |
| Testing | E2E тесты Playwright: intake → GRI → HITL → PDF → delivery | E2E test suite |

## 9. ПЛАН СПРИНТОВ (10 НЕДЕЛЬ)

📋 ПРИНЦИП: Bugs before Features Первые 2 спринта — исправление критических проблем из аудита. Новые фичи начинаются только после того, как платформа стабильна. Это явный приоритет, зафиксированный архитектурно.

| Спринт | Недели | Фокус | Критерий завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1–2 | КРИТИЧЕСКИЕ ФИКСЫ: Auth (убрать btoa), 9 missing pages, RLS политики, RBAC middleware | 0 критических ошибок из аудита |
| Sprint 2 | 3–4 | CORE PIPELINE: n8n WF-A + WF-B, парсинг документов, pgvector, Agent-1 | Документ → Validated JSON в Supabase |
| Sprint 3 | 5–6 | AI ENGINE: Agent-2 (GRI Calculator код), Agent-3 (нарратив), Draft Report | GRI Score генерируется детерминированно |
| Sprint 4 | 7–8 | HITL + DELIVERY: Expert Review UI, WF-C Wait/Resume, WF-D, WeasyPrint PDF | Полный цикл до PDF |
| Sprint 5 | 9–10 | POLISH & LAUNCH: Google OAuth, E2E тесты, Langfuse, Resend, Admin Panel | Production-ready MVP |

## 10. КРИТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ AI-АГЕНТА

🚫 НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙ 1) Менять тип users.id с TEXT на UUID. 2) Писать GRI Score расчёт через LLM prompt. 3) Хранить секреты в коде (только .env). 4) Применять миграции без проверки информационной схемы. 5) Удалять RLS политики «для отладки». 6) Использовать localStorage для токенов Supabase Auth.

✅ ВСЕГДА ДЕЛАЙ 1) Читай репозиторий перед написанием кода. 2) Создавай именованные миграции (v2_NN). 3) Проверяй типы FK через information_schema. 4) Логируй все LLM-вызовы в Langfuse. 5) Тестируй E2E перед merge. 6) Используй retry с exponential backoff на внешние API.

## 11. СТАНДАРТЫ КОДА И ОБРАБОТКА ОШИБОК

### API Response Envelope

// Единый формат ответов для ВСЕХ API endpoints

type ApiResponse<T> = {

success: boolean;

data: T | null;

meta?: { latency_ms: number; version: string };

error?: { code: string; message: string; details?: unknown };

};

### Retry с backoff (обязателен для n8n HTTP nodes и Next.js API)

async function withRetry<T>(fn: () => Promise<T>, maxAttempts = 3, baseDelay = 1000): Promise<T> {

for (let i = 1; i <= maxAttempts; i++) {

try { return await fn(); }

catch (err) {

if (i === maxAttempts) throw err;

await new Promise(r => setTimeout(r, baseDelay * Math.pow(2, i - 1)));

}

}

throw new Error('unreachable');

}

## 12. ПЕРЕМЕННЫЕ ОКРУЖЕНИЯ

Все секреты — только через .env.local (Next.js) и n8n Environment Variables. Файл .env.example обязателен в репозитории:

# Supabase

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://epcdaotfcewcbqzpnwzd.supabase.co

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=<get from Supabase dashboard>

SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=<NEVER expose client-side>

# Anthropic

ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...

# n8n

N8N_WEBHOOK_URL=https://your-n8n.domain.com

N8N_API_KEY=<for programmatic workflow management>

INTERNAL_API_KEY=<shared secret между Next.js и n8n>

# Resend

RESEND_API_KEY=re_...

# Langfuse

LANGFUSE_PUBLIC_KEY=pk-lf-...

LANGFUSE_SECRET_KEY=sk-lf-...

LANGFUSE_HOST=https://cloud.langfuse.com

## 13. КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ (Definition of Done)

| Компонент | Тест | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| Auth | Войти через email/password и Google OAuth | Session создана, JWT содержит role |
| Intake Form | Заполнить форму, загрузить PDF | diagnostic_runs запись создана, n8n WF-A вызван |
| Agent Pipeline | WF-A → WF-B → WF-C автоматически | agent_results заполнены, Draft Report в gri_reports |
| GRI Score | Проверить детерминизм: одни данные = один score | Score идентичен при 10 запусках |
| HITL | Expert видит кейс, нажимает Approve | hitl_reviews.status = approved, WF-C продолжен |
| PDF | WF-D генерирует PDF | PDF в Supabase Storage, ссылка в report_deliveries |
| Email | Клиент получает email с PDF | Resend delivery_id зафиксирован |
| RLS | Клиент A не видит данные клиента B | HTTP 403 или пустой ответ при cross-tenant запросе |
| E2E | Playwright: полный цикл | Все шаги прошли без ошибок |

## 14. ВОПРОСЫ AI-АГЕНТА ПЕРЕД СТАРТОМ

AI-агент ОБЯЗАН задать следующие вопросы, если ответы не найдены в репозитории или файлах конфигурации:

▸  Какие именно 9 страниц отдают 404? (список из аудита или из репозитория)

▸  Существует ли уже WF-C v2 GRI Diagnostics в n8n или нужно создавать с нуля?

▸  Какой формат GRI Score dimensions уже используется? (из gri_reports таблицы или из GRI_v11_with_colored_report.xlsx)

▸  Есть ли уже реализованный компонент intake form или начинаем с нуля?

▸  Какой n8n deployment используется: self-hosted на сервере или n8n Cloud?

AIStart360.app • Master Implementation Prompt v1.0 • Confidential Этот документ является входным контекстом для vibecode-команды. Не распространять.